# PMG201c Practical Exam 2 - App Import Rubric Format

Mục đích: Đây là file Word dạng import cho app. Nội dung được chuẩn hóa theo block, không dùng bảng rubric trình bày, để app đọc theo marker và xuất ra barem/UI.

Cách app đọc: quét từng dòng theo marker [EXAM], [REQUIREMENT], [CRITERION], [COMMON_ERRORS]; mỗi dòng key=value là một field.

Nguồn: PMG201c_SP26_2ndFE_PE_Grading_Guides.docx

[EXAM]

code=PMG201c

exam=Practical Exam 2

semester=Spring 2026

total_points=100

grade_scale=10

conversion_note=Tổng điểm tối đa toàn bài là 100 điểm; thang điểm quy đổi về 10 khi nhập vào bảng điểm.

[SUMMARY]

item=REQ_1 | question=Yêu cầu 1 | title=Phát biểu điều lệ dự án (Project Charter Statement) | max_points=20

item=REQ_2 | question=Yêu cầu 2 | title=Kế hoạch chi phí / ngân sách dự án | max_points=20

item=REQ_3 | question=Yêu cầu 3 | title=Đăng ký rủi ro dự án (Risk Register) | max_points=30

item=REQ_4 | question=Yêu cầu 4 | title=Ma trận RACI | max_points=30

[REQUIREMENT]

id=REQ_1

question=Yêu cầu 1

title=Phát biểu điều lệ dự án (Project Charter Statement)

max_points=20

[CRITERION]

id=1.1

title=Tên dự án rõ ràng và phù hợp

max_points=2

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Tên đầy đủ, rõ ràng, phản ánh đúng bản chất dự án trong tình huống

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Tên có nhưng còn chung chung hoặc không khớp ngữ cảnh

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có tên hoặc tên không liên quan

[CRITERION]

id=1.2

title=Lý do triển khai (vấn đề / cơ hội)

max_points=4

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Nêu rõ ít nhất 2 lý do cụ thể: vấn đề hiện tại + cơ hội / yêu cầu pháp lý / chiến lược tổ chức, dẫn chứng từ đề bài

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Nêu được 1 lý do hoặc còn mơ hồ, thiếu bối cảnh

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không nêu lý do hoặc sao chép nguyên văn đề bài không có diễn giải

[CRITERION]

id=1.3

title=Mục đích dự án (mong đợi đạt được)

max_points=4

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Phát biểu rõ kết quả mong muốn, đối tượng thụ hưởng, và lợi ích cốt lõi

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có mục đích nhưng thiếu 1 trong 3 yếu tố trên

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Mục đích mơ hồ hoặc lẫn với lý do

[CRITERION]

id=1.4

title=Ràng buộc phạm vi (Scope constraint)

max_points=3

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Chỉ rõ những gì trong và ngoài phạm vi dự án, có ví dụ cụ thể

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Nêu phạm vi nhưng không phân biệt in-scope/out-of-scope

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Phạm vi quá rộng hoặc không rõ ràng

[CRITERION]

id=1.5

title=Ràng buộc thời gian (Time constraint)

max_points=3

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Thời hạn cụ thể theo tháng/năm, có thể kèm mốc quan trọng đầu tiên

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có hạn chót nhưng không xác định rõ điểm mốc

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có thông tin thời gian

[CRITERION]

id=1.6

title=Ràng buộc chi phí (Cost constraint)

max_points=2

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Nêu đúng ngân sách từ đề bài, có phân loại hoặc ghi chú nguồn tài trợ

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có ngân sách nhưng không chính xác hoặc không có đơn vị

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có thông tin chi phí

[CRITERION]

id=1.7

title=Ràng buộc chất lượng (Quality constraint)

max_points=2

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Nêu ít nhất 1 chỉ tiêu chất lượng đo lường được từ đề bài

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có đề cập chất lượng nhưng không đo lường được

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không đề cập chất lượng

[COMMON_ERRORS]

error_1=Viết charter dưới dạng bullet list ngắn, không có dạng văn tường thuật (narrative)

error_2=Lẫn lộn Justification với Objective

error_3=Ràng buộc chất lượng bị bỏ qua hoặc chỉ ghi 'đảm bảo chất lượng' chung chung

error_4=Không sử dụng con số cụ thể từ đề bài: ngân sách, thời hạn, chỉ tiêu

[REQUIREMENT]

id=REQ_2

question=Yêu cầu 2

title=Kế hoạch chi phí / ngân sách dự án

max_points=20

[CRITERION]

id=2.1

title=Số lượng hạng mục (tối thiểu 5 hạng mục)

max_points=3

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Có ít nhất 5 hạng mục chi phí riêng biệt, không trùng lặp

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có 4 hạng mục

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Ít hơn 4 hạng mục hoặc nhiều hạng mục trùng lặp

[CRITERION]

id=2.2

title=Tên và mô tả hạng mục rõ ràng

max_points=4

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Tên rõ ràng, mô tả giải thích nội dung chi tiết hạng mục và lý do phát sinh

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Tên rõ nhưng mô tả sơ sài

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Tên quá chung hoặc không có mô tả

[CRITERION]

id=2.3

title=Phương pháp ước lượng hợp lý

max_points=5

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Sử dụng kỹ thuật phù hợp như Analogous, Parametric, Bottom-up, Three-point; giải thích cơ sở ước tính

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có phương pháp nhưng không giải thích hoặc chỉ ghi tham khảo thị trường

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có phương pháp hoặc chỉ ước đoán tùy ý

[CRITERION]

id=2.4

title=Con số ước lượng cụ thể (có đơn vị)

max_points=4

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Số cụ thể, có đơn vị VNĐ hoặc USD, tổng phù hợp với ngân sách đề bài

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có số nhưng thiếu đơn vị hoặc tổng vượt/thấp hơn nhiều so với đề bài

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có con số cụ thể

[CRITERION]

id=2.5

title=Người phụ trách từng hạng mục

max_points=4

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Gán vai trò hoặc bộ phận cụ thể cho từng hạng mục, phù hợp logic dự án

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Gán người phụ trách nhưng tất cả cùng một vai trò

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có người phụ trách

[COMMON_ERRORS]

error_1=Ước lượng tổng ngân sách vượt quá hoặc thiếu hơn nhiều so với ngân sách được nêu trong đề bài

error_2=Phương pháp ước lượng chỉ ghi 'dựa vào kinh nghiệm' mà không có cơ sở cụ thể

error_3=Gộp nhiều loại chi phí khác nhau vào một hạng mục, ví dụ 'Chi phí phần cứng và phần mềm và đào tạo'

error_4=Không có contingency reserve trong danh sách

[REQUIREMENT]

id=REQ_3

question=Yêu cầu 3

title=Đăng ký rủi ro dự án (Risk Register)

max_points=30

[CRITERION]

id=4.1

title=Số lượng rủi ro (tối thiểu 3)

max_points=3

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Có ít nhất 3 rủi ro, mỗi rủi ro có tên riêng biệt

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có 2 rủi ro

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Ít hơn 2 rủi ro hoặc rủi ro trùng lặp

[CRITERION]

id=4.2

title=Mô tả rủi ro rõ ràng (điều kiện + hậu quả)

max_points=6

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Dùng cấu trúc 'Nếu [điều kiện] thì [hậu quả]', cụ thể theo ngữ cảnh dự án

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có mô tả nhưng thiếu điều kiện hoặc hậu quả

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Mô tả chung chung, không liên quan dự án

[CRITERION]

id=4.3

title=Tác động đến phạm vi/chất lượng, thời gian, chi phí

max_points=9

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Phân tích đủ 3 chiều tác động cho từng rủi ro: scope/quality, time, cost; có ước lượng mức độ hoặc ví dụ

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Phân tích đủ nhưng không có ước lượng hoặc mức độ

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Chỉ nêu 1-2 chiều hoặc bỏ qua hoàn toàn

[CRITERION]

id=4.4

title=Kế hoạch giảm nhẹ rủi ro (Mitigation)

max_points=6

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Hành động phòng ngừa cụ thể, thực hiện trước khi rủi ro xảy ra, có gán trách nhiệm

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có hành động nhưng thực ra là xử lý sau khi rủi ro xảy ra

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có hoặc quá chung chung

[CRITERION]

id=4.5

title=Kế hoạch dự phòng (Contingency)

max_points=6

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Hành động phản ứng cụ thể khi rủi ro đã xảy ra, khác hoàn toàn với mitigation

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có phản ứng nhưng giống mitigation

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Không có hoặc chỉ ghi báo cáo lên cấp trên

[COMMON_ERRORS]

error_1=Lẫn lộn Mitigation và Contingency

error_2=Rủi ro quá chung chung, ví dụ 'rủi ro về ngân sách' mà không chỉ rõ nguyên nhân cụ thể

error_3=Tác động chỉ ghi 'làm chậm dự án' mà không lượng hóa

error_4=Mô tả rủi ro và tác động bị lẫn vào nhau

[REQUIREMENT]

id=REQ_4

question=Yêu cầu 4

title=Ma trận RACI

max_points=30

[CRITERION]

id=6.1

title=Số lượng vai trò (tối thiểu 3)

max_points=4

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Có ít nhất 3 vai trò có tên rõ ràng, phân biệt nhau

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có 3 vai trò nhưng 2 vai trò tương tự nhau

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Ít hơn 3 vai trò hoặc chỉ ghi tên người

[CRITERION]

id=6.2

title=Số lượng nhiệm vụ/giao phẩm (tối thiểu 10)

max_points=6

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Có ít nhất 10 nhiệm vụ, giao phẩm hoặc hoạt động, đủ bao quát vòng đời dự án

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có 7-9 nhiệm vụ

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Ít hơn 7 nhiệm vụ

[CRITERION]

id=6.3

title=Mỗi nhiệm vụ có đúng 1 Responsible và 1 Accountable

max_points=8

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Mỗi hàng đúng 1 R và đúng 1 A; A luôn là người có thẩm quyền quyết định cuối

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Đúng số lượng R và A nhưng A không phải người ra quyết định

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Nhiều R hoặc nhiều A trên cùng một hàng

[CRITERION]

id=6.4

title=Phân công C và I hợp lý

max_points=6

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=C là người được tham vấn trước khi quyết định; I là người được thông báo sau; không lạm dụng C

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Có C và I nhưng không phân biệt được sự khác nhau

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Bỏ trống C và I hoàn toàn hoặc tất cả đều là C

[CRITERION]

id=6.5

title=Vai trò và nhiệm vụ phù hợp ngữ cảnh dự án

max_points=6

level_full_name=Đạt đầy đủ

level_full_range=100%

level_full_description=Vai trò và nhiệm vụ tương ứng với thông tin trong đề bài

level_partial_name=Chấp nhận được

level_partial_range=50-70%

level_partial_description=Phù hợp nhưng thiếu một số vai trò quan trọng từ đề bài

level_fail_name=Chưa đạt

level_fail_range=<50%

level_fail_description=Vai trò hoặc nhiệm vụ không liên quan đến đề bài

[COMMON_ERRORS]

error_1=Một nhiệm vụ có nhiều hơn 1 Responsible

error_2=Lẫn lộn Accountable và Responsible: PM là A cho mọi thứ không có nghĩa PM làm tất cả

error_3=Không có hàng nào phân biệt được khi nào dùng C và I

error_4=Nhiệm vụ quá chung, chỉ ghi 'Phát triển phần mềm' thay vì chia nhỏ

[IMPORT_RULES]

block_start=Mỗi marker trong dấu [] bắt đầu một block mới.

field_format=Mỗi field dùng dạng key=value.

requirement_total_rule=Tổng max_points của các criterion trong cùng requirement phải bằng max_points của requirement.

exam_total_rule=Tổng max_points của các requirement phải bằng total_points của exam.

ui_rule=App có thể xuất UI theo Requirement > Criterion > 3 mức đánh giá > Lỗi thường gặp.